### TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas na prestação de serviço para Secretaria Municipal de Saúde, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

- JUSTIFICATIVA:

A contratação do serviço se justifica pela necessidade da Obra de construção da unidade que viabiliza uma estrutura com mais qualidade assistencial e estrutural para uma população de quase 12 mil pessoas, salientando que para Obra de construção da UBS, serão feitas as intervenções necessárias para construção da unidade, sejam elas demolições, terraplanagem dentre outros caso necessário.

A obra deverá atender às especificações e exigências dos projetos realizados para o local.

Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, vimos solicitar a contratação do objeto abaixo:

2. OBJETO:

Contratação de Empresa para a realização de Obra para ampliação, adequação e melhorias para implantação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Alto da Serra.

3. PRAZOS:

O prazo de execução dos serviços será de 270 dias (9 meses), conforme Termo de Contrato, contados a partir da sua assinatura ou do recebimento da Autorização de Início de Obra (AIO), acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. Características do objeto:

Obras de ampliação e adequação

4.2. A execução dos serviços será efetuada:

Sito a Rua Teresa, 1781.

Bairro: Alto da Serra - CEP: 25635-530

Segunda à Sexta Feira de 7:00 às 17:00h

4.3. Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.4. Descrição detalhada do produto e ou serviço:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Obras de ampliação e adequação | UNIDADE | 1,0 |

4.5. Modalidade da Licitação:

Concorrência

4.6. Forma de Julgamento:

Menor Preço

4.7. Forma de Contratação:

Empreitada por Preço Unitário

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados conforme definido no cronograma físico-financeiro, após confirmação in loco, pelo engenheiro fiscal da Secretaria de Obras, dos serviços efetivamente executados, devidamente apontados em medições.

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Conforme planilhas orçamentárias em anexo, elaboradas pela equipe técnica do SEHAC e baseadas nos catálogos de referenciais  EMOP e SINAPI, chegou-se ao valor total de R$ 4.778.778,15

7. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito após a conclusão dos serviços contratados e comprovado a funcionalidade da obra.

- O recebimento definitivo será efetuado 90 dias depois do aceite provisório, após vistoria ao local para comprovação de que o objeto contratado não apresenta nenhuma inconformidade desde a sua conclusão.

8. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

_ Estrutura programática: 18.02.10.302.2020.2077.4490.51.00 – fonte 1601.35/ Emenda Parlamentar – Proposta 11129.4920001/24-002. (Portaria GM/MS nº 4.340 de 07 de junho de 2024).

_ Estrutura programática: 18.02.10.302.2020.2077.4490.51.00 – fonte 1500.95

10. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento e demais documentos vinculados a contratação;

- Manter, durante todo o prazo de execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratual, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação do serviço.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da execução do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

12. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Obras.

13. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

- Responsabilidade Técnica (CREA/CAU);

- Atestado de Capacidade Técnico-Profissional expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado para a qual a instituição tenha desempenhado ou esteja desempenhando atividade pertinente e compatível em características e prazos com o serviço aqui pretendidos, de forma compatível com as especificações constantes neste Termo de Referências, devidamente registrado no CREA/CAU.

- Demais documentos constantes do Art. 18 da Lei 14.133/21.

___________________________________________________

LUANA DE SOUZA LOPES DE MELLO

SUP. DE ATENÇÃO A SAUDE SMS

MAT. 8082