TERMO DE REFERÊNCIA

As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas na prestação de serviço para Secretaria Municipal de Saúde, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

# JUSTIFICATIVA:

A contratação do serviço em questão justifica-se pela necessidade de ampliação, reformae desmembramento da energia eletrica do Posto de Saúde da Familia São Sebastião, uma unidade antiga e defasada, para transformá-la em um equipamento moderno, funcional e confortável para profissionais e usuários.

Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, vimos solicitar a contratação do objeto abaixo:

# OBJETO:

As intervenções a serem realizadas no imóvel compreendem a ampliação da unidade incorporando uma área contígua cedida pela escola à qual a edificação é vinculada. A ampliação se dará apenas no pavimento térreo, onde será instalado mais um consultório odontológico e áreas de apoio como sala de esterilização, sanitário PCD, depósito temporário de lixo, DML, expurgo e depósito de material esportivo, além da renovação da recepção e consultórios deste pavimento. Serão instaladas rampas, portas largas e mobiliário adequado para promover o acesso de pessoas com limitações de locomoção, as redes elétrica, hidráulica, sanitária e de TI serão renovadas, bem como pintura geral e pisos externos e desmembrar o fornecimento da energia eletrica que atualmente é fornecido juntamente com a unidade escolar.

# PRAZOS:

O prazo de execução do serviço de desmembramento da rede eletrica sera de 03 (tres) meses, sendo que este sera realizado simultanemente ao escopo principal, cujo o prazo de execução será de 150 dias (05 meses), conforme Termo de Contrato, contados a partir da sua assinatura ou do recebimento da Autorização de Início de Obra (AIO), acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

# MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

## Características do objeto:

Obras de reforma e ampliação

## A execução dos serviços será efetuada nos seguintes local e horários:

Rua São Sebastião 625

Bairro: São Sebastião - CEP: 25645-045 Segunda a Sexta Feira de 8:00 às 17:00h

## Prazo e validade da proposta:

O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

## Descrição detalhada do produto e ou serviço:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Obras de reforma, ampliação e desmembramento da rede eletrica. | UNIDADE | 1,0 |

  - Modalidade da Licitação:

Concorrência

## Forma de Julgamento:

Menor Preço

## Forma de Contratação:

Empreitada por Preço Unitário

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados conforme definido no cronograma físico-financeiro, após confirmação in loco, pelo engenheiro fiscal da Secretaria de Obras, dos serviços efetivamente executados, devidamente apontados em medições.

# ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Conforme planilhas orçamentárias em anexo, elaboradas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, baseadas nos catálogos referenciais EMOP e SINAPI, chegou- se ao valor total de R$ 274.150,00 (duzentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta reais).

# CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

- O recebimento provisório do objeto do contrato será feito após a conclusão dos serviços contratados e comprovada a funcionalidade da obra.

- O recebimento definitivo será efetuado 90 dias depois do aceite provisório, após vistoria ao local para comprovação de que o objeto contratado não apresenta nenhuma inconformidade desde a sua conclusão.

# SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:

Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.

A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Fonte 1.635.00

# OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

- Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento e demais documentos vinculados a contratação;

- Manter, durante todo o prazo de execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratual, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação do serviço.

# OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Rejeitar, no todo ou em parte, serviço em desacordo com este Termo de Referência;

- Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da execução do objeto;

- Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

- Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.

# FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Obras.

# EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

- Responsabilidade Técnica (CREA/CAU);

- Atestado de Capacidade Técnico-Profissional expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado para a qual a instituição tenha desempenhado ou esteja desempenhando atividade pertinente e compatível em características e prazos com o serviço aqui pretendidos, de forma compatível com as especificações constantes neste Termo de Referências, devidamente registrado no CREA/CAU.

- Demais documentos constantes do Art. 18 da Lei 14.133/21.